El Desarrollo de Sistemas

Podemos decir que el estudio de sistemas es un proceso paso por paso que sirve para identificar y más tarde desarrollar mejoras específicas en el sistema (o sistemas) de información de una organización. Los pasos de este proceso se bosquejan en los siguientes párrafos de una forma resumida.

Definición de la Necesidad.

Si se va a crear un programa o sistema nuevo o se va a mejorar o modificar uno ya existente, es preciso en primer término que las personas se den cuenta de que existe una necesidad o problema. Este problema o necesidad puede deberse a cambios en las condiciones de operación. Los gerentes, y empleados de los departamentos afectados por las condiciones cambiantes y el personal de proceso de datos participan a menudo en las sesiones de requerimientos hasta haber definido el problema y esbozado los objetivos específicos del estudio. Enseguida es preciso redactar por escrito dichos objetivos para que los aprueben todas las personas relacionadas. (No es posible pasar por alto este paso aun cuando se utilice un paquete comercial para poner a trabajar la computadora. Después de todo, ¿cómo es posible identificar y seleccionar un paquete de aplicación adecuado si no se comprende claramente qué es lo que se quiere que haga?.

Análisis de Sistemas.

Una vez que los usuarios y especialistas hayan identificado la necesidad de cambios específicos, se reunirá un equipo de estudio que analizará información acerca de las operaciones de proceso actuales. Los miembros de este equipo pueden elegirse con base en los talentos complementarios que puedan ofrecer. Casi siempre, por lo menos un miembro representa a los departamentos afectados por el estudio y conoce sus necesidades de información. Otro es un analista de sistemas: un especialista en informática que conoce los aspectos técnicos del análisis, diseño e implementación de sistemas de procesos computarizados. El tercer miembro puede ser un auditor que vigile la inclusión de controles de precisión y seguridad en el sistema nuevo.

Diseño de Sistemas.

El diseño de sistemas es el proceso de creación de posibilidades de solución para satisfacer los objetivos del estudio, evaluar las posibilidades y finalmente establecer las especificaciones de la solución adquirida. El diseño comienza una vez que el equipo de estudio a analizado los procedimientos actuales. El trabajo que implica puede ser considerable, ya que son muchos los factores que afectan al proceso de diseño. Por ejemplo, es preciso que el equipo de diseño tome en cuenta los recursos humanos y financieros de la organización, los distintos procedimientos que muchas veces se pueden seguir para llevar a cabo una misma operación y las múltiples opciones de equipo que existen para procesar un trabajo dado. Además el equipo debe estudiar la forma en que los cambios que se hagan en una aplicación o departamento afectarán a otras aplicaciones relacionadas. Por ejemplo, una mejora propuesta para un sistema de facturación puede requerir la remodelación de los procedimientos de cuentas por cobrar y control de inventarios.

La labor de los diseñadores es decidir si las ventajas y los posibles ahorros que se esperan de una opción de diseño, son mayores que los costos.

Análisis de Programación.

En cuanto los gerentes aprueban la creación de programas ala medida, la especificación de diseño se convierten en el punto de partida para la fase de análisis dentro del proceso de estudio de sistemas. El análisis de programación es del proceso de desglosar las especificaciones de diseño en las operaciones  específicas de entrada / salida, manipulación de texto, cálculo. Lógica / comparación y almacenamiento / recuperación que se requieren para satisfacer los objetivos del estudio. Esta tarea tan importante la realizan uno o más programadores. En esta etapa se pueden utilizar instrumentos de análisis como son los diagramas de flujo de programa.

Preparación de Programas.

Las operaciones detalladas de entrada/salida, manipulación de texto/cálculo, lógica/comparación y almacenamiento/recuperación que se identificaron durante la etapa de análisis de programación constituyen la entrada para la preparación de programas. Uno o varios programadores transforman estas operaciones en un programa (y subprogramas) de instrucciones escritas en lenguajes y formas aceptables para el equipo de cómputo.

Implantación y Mantenimiento.

Una vez terminada la preparación de programas (o la selección de paquetes), es preciso verificar que el sistema nuevo no tenga errores y probarlo antes de poder emplearlo de manera rutinaria. En el momento para que los programas se muestren funcionar adecuadamente, se hará el cambio. Durante este periodo es preciso que las personas que preparan los datos de entrada y las que utilizan los resultados de salida cooperen con los especialistas en procesos de datos con él fin de que el sistema nuevo tenga éxito. La resistencia al cambio puede provocar problemas en la implantación de sistemas. Esta resistencia se puede reducir si se sigue una estrategia orientada hacia las personas durante el estudio de sistemas.

Por último, es común que los sistemas y programas que se han implantado con éxito estén sujetos a modificación continua. Una labor de mantenimiento de primera línea requiere la cooperación de las personas a la que sirve el sistema o programa y de las encargadas de mantenerlo. Por supuesto, cabe la posibilidad de que al requerirse una modificación considerable, se haga necesario un nuevo estudio de sistemas.