Capítulo 6 . Fases de pruebas

6 . 1 Verificación y validación a lo largo del ciclo de vida

Las pruebas comienzan a nivel de módulo y trabajan hacia fuera .

La prueba y la depuración son actividades diferentes pero la depuración se incluye en la prueba .

6 . 1 . 1 Verificación y validación

La verificación son el conjunto de actividades que aseguran que el software implementa correctamente una función específica .

La validación se refiere a un conjunto diferente de actividades que aseguran que el software construido se ajusta a los requisitos del cliente .

6 . 1 . 2 Organización para las pruebas del software

El responsable del software es el responsable de las pruebas de las unidades del programa . Algunas veces , también se encarga de las pruebas de integración .

Un grupo independiente de prueba se encarga de probar el sistema cuando ya está probado por sus creadores . Esta última fase de pruebas está supervisada por el creador del software que corregirá los errores encontrados por el grupo independiente .

6 . 1 . 3 Una estrategia de prueba del software

Las pruebas se asemejan a una espiral , que comienza con las pruebas de cada unidad y terminan con las de integración de todo el sistema . Después están las pruebas de validación y por último las del sistema .

Pruebas de unidad : Se prueban las unidades funcionales a nivel de código (nivel de implementación).

Pruebas de integración : Se prueba la interconexión entre las diferentes unidades (nivel de diseño).

Pruebas de validación : Se prueba si el sistema cumple los requisitos del cliente (nivel de análisis).

Pruebas de sistema : Se prueba el sistema en su totalidad .

Para las pruebas de unidad se utilizan técnicas de caja blanca .

Para las pruebas de integración se utilizan técnicas de caja negra y algunas de caja blanca .

Para las pruebas de validación se utilizan técnicas de caja negra .

6 . 1 . 4 Criterios para completar la prueba

Se utilizan técnicas estadísticas para crear modelos de fallos . Se pueden obtener dos funciones básicamente :

Modelo logarítmico de Poisson de tiempo de ejecución  :

f(t) = (l/p)  ln(l0pt+1)

l(t) = l0 / (l0pt+1)

Donde f(t) es el número acumulado de fallos que se espera que se produzcan una vez que se ha probado el programa durante un tiempo t .

Donde l0 es la intensidad de fallos inicial de programa al principio de la prueba .

Donde p es la reducción exponencial de intensidad de fallo a medida que se encuentran los errores y se van haciendo correcciones .

6 . 1 . 5 Consideraciones sobre la prueba de unidad

Se examinan la interfaz , las estructuras locales , las condiciones límite , se ejercitan todos los caminos independientes y luego todos los caminos de errores .

Lo más importante es probar que los datos entren correctamente . Se deben tratar todos los posibles errores que se produzcan en la ejecución del código (hay que impedir datos incorrectos o tratar los errores que se puedan producir por dichos datos ) .

6 . 1 . 6 Procedimientos de prueba de unidad

Hay que hacer un programa controlador que suministre datos a un módulo concreto y capte las salidas obtenidas . Cundo se prueba una unidad concreta y esta llama a otra , se crea una pequeña unidad que tenga la misma interfaz que la otra y que manipule mínimamente los datos . Esta segunda unidad se llama resguardo .

Tanto los controladores como los resguardos no pertenecen al software final , sólo son un apoyo a las pruebas .

6 . 1 . 7 Prueba de integración descendente

Se trata de probar el comportamiento del sistema cuando los módulos probados se interrelacionan . Si integramos todo el sistema de golpe , se puede llegar al caos y no sabremos dónde están los posibles errores . Para solucionar esto , se va integrando de forma gradual .

La integración descendente va integrando módulos de arriba abajo en la jerarquía . Primero el módulo principal y luego los secundarios ( ya sea en profundidad o en anchura ) .

Los pasos a seguir son :

- Se comienza con el módulo principal y resguardos de todos sus subordinados .

- Se van sustituyendo los resguardos por los módulos originales .

- Tras la integración de cada módulo , se prueba el módulo .

- Se prueba todo el sistema tras haber añadido el módulo .

- Se vuelve al paso 3 hasta que no haya más resguardos sin sustituir .

El principal problema que se puede presentar es que módulos superiores requieran datos tratados por módulos inferiores ( sólo hay resguardos , por lo que no son muy operativos ) . Se puede o bien parar ese camino y seguir con otros módulos o crear resguardos más sofisticados .

6 . 1 . 8 Prueba de Integración ascendente

Se comienza desde abajo a arriba , por lo que son innecesarios los resguardos . Los pasos son :

- Se combinan los módulos más bajos en grupos que realicen funciones relacionadas .

- Se hace un controlador para probar esos módulos .

- Se prueba todo el grupo .

- Se elimina el controlador y se asciende al nivel superior .

- Se pasa al paso 1 en el siguiente nivel y hasta llegar al módulo principal .

6 . 1 . 9 Prueba de regresión

Cuando se añaden o modifican partes de código como corrección a una prueba , es necesario realizar pruebas para verificar que los cambios no han introducido nuevos errores , a estas pruebas se les llama de regresión .

6 . 1 . 10 Prueba de humo

Consiste en probar el software en plena integración . Conforme se va añadiendo código , se va probando el conjunto completo . Esto acarrea una serie de beneficios como son que el producto es de más calidad , hay menos riesgos de integración , se simplifican el diagnóstico y la corrección de errores y es fácil de observar el progreso .

6 . 1 . 11 Consejos

Se deben combinar pruebas ascendentes y descendentes .

Los módulos críticos se deben probar primero y con pruebas de regresión .

6 . 1 . 12 Criterios de las pruebas de validación

Se suelen utilizar pruebas de caja negra . Estas pruebas las suele realizar el usuario final para validar si se han conseguido los requisitos . Hay dos tipos de pruebas : alfa ( las realiza el cliente en el lugar de desarrollo y supervisado por el desarrollador ) y beta ( se hacen sin supervisión y en el lugar de trabajo del usuario ) .

6 . 1 . 13 Prueba de sistema de recuperación

Se fuerza el sistema a fallos y se ve si se recupera adecuadamente .

6 . 1 . 14 Prueba de sistema de seguridad

Se verifica que el sistema está protegido de ataques externos y de accesos impropios .

6 . 1 . 15 Prueba de sistema de resistencia

Se fuerza el sistema ante una gran demanda de recursos o de volúmenes anormales de tráfico de información .

6 . 1 . 16 Prueba de sistema de rendimiento

Se prueba el software en cuanto a rendimiento , incluso a lo largo de las demás pruebas .

6 . 1 . 17 Depuración

Cuando se ha encontrado un mal funcionamiento o error , se debe depurar . Si se encuentra la causa del mal funcionamiento , se debe corregir ; y si no se encuentra , se debe diseñar una batería de nuevas pruebas que hagan posible localizar el error .

Para sistemas pequeños , para depurar un programa se parte del lugar donde se ha localizado el síntoma y se recorre el código hacia atrás hasta localizar el error .

Otra técnica de depuración es eliminar las causas del error desbrozando los datos que son origen de dicho error hasta dar con él .

Por último , se puede utilizar la fuerza bruta , poniendo puntos de ruptura por el código y comprobando que los resultados intermedios corresponden con los deseados .

6 . 2 Técnicas y métodos de prueba . Pruebas orientadas a objetos

Durante el análisis es posible que se cometan errores en el diseño de las clases , por lo que hay que tener mucho cuidado .

Si el error no está en el análisis , se pasa al diseño . Si no se encuentra en el diseño , habrá que buscar en la codificación , con un considerable aumento en el esfuerzo de corrección .

6 . 2 . 1 Exactitud de los modelos de AOO y DOO

Aunque el Análisis y el Diseño no son código , se puede probar su exactitud semántica ; que debe reflejar un modelo del problema del mundo real a resolver .

6 . 2 . 2 Consistencia de los modelos de AOO y DOO

Se debe de comprobar que haya consistencia entre las clases , para ello se utilizan los modelos clase-responsabilidad-colaboración ( CRC ) y diagrama objeto-relación .

Se debe comprobar que cuando a una clase se le solicita un servicio, ésta debe servirlo adecuadamente . También se debe comprobar que el reparto de responsabilidades es adecuado .

6 . 2 . 3 Pruebas de unidad en OO

La unidad básica en OO es la clase u objeto encapsulado , por lo que se debe comprobar todos .

6 . 2 . 4 Pruebas de integración en OO

Aunque no suele ser posible probar la integración de los diferentes componentes de una clase uno por uno , se puede probar mediante hilos ( se prueban las clases que interacciona con un determinado suceso o entrada al sistema ) o basarse en el uso ( primero se prueban las clases que requieren a menos clases que las sirvan y luego las demás ) . Así sucesivamente has ta completar todo el sistema .

6 . 2 . 5 Pruebas de validación en OO

Se utilizan los casos de uso . Se utilizan pruebas de caja negra .

6 . 2 . 6 Diseño de casos de prueba en OO

Debido al encapsulamiento y a la herencia , sacar una instantánea de los atributos de los objetos es muy difícil . Se suelen utilizar pruebas de caja negra .

Se deben diseñar pruebas que busquen errores , en la integración ( resultados inesperados , uso incorrecto de mensajes/operaciones e invocaciones incorrectas ) se buscan errores en los objetos clientes .

También hay pruebas que buscan el error en lo que el usuario hace y eso causa el error del sistema , esas pruebas se llaman pruebas basadas en el escenario . Estas pruebas sirven para validar .

Se pueden hacer pruebas al azar , pruebas de partición en estados , o pruebas del dinamismo del sistema utilizando los diagramas de transición de estados .

Capítulo 7 . Fase de entrega y mantenimiento

7 . 1 Finalización del proyecto

La estrategia de implantación se decide ya en la fase de especificación . Se debe de tener en cuenta el número de copias , los manuales a entregar , los medios de soporte , etc…

El proyecto ha finalizado cuando las actividades técnicas han terminado y se ha puesto la cuenta al cliente ( aunque aún no haya pagado ) .

Se debe realizar un informe interno de finalización del proyecto y se debe hacer un balance de beneficios y gastos .

Se debe valorar el proyecto , su rendimiento , la carga de trabajo que se ha realizado , etc…

7 . 2 Planificación de revisiones y organización del mantenimiento

7 . 2 . 1 Gestión de la configuración del software

Los elementos producidos a lo largo de todo el proceso software se llaman configuración del software . A lo largo de todo el proceso software , la configuración crece . Al mismo tiempo , los deseos de cambios también crecen . Estos cambios se pueden producir debido a cambios en la organización del negocio , en el presupuesto , en las necesidades del cliente y en la aparición de nuevos proyectos a realizar .

Cuando una especificación ha sido completamente revisada y aprobado su uso , se convierte en una línea base , es decir en un soporte sólido a partir del cuál se organiza todo el trabajo . Este material se coloca en una base de datos del proyecto .

7 . 2 . 2 Control de versiones

Una versión engloba a los objetos de una configuración . Cada versión se señala con un número , una cadena de variables lógicas , etc…

Cada versión se compone de código fuente , documentos y datos . Cada versión puede tener a su vez varias variantes .

7 . 2 . 3 Control de cambios

Cada petición de cambio es evaluada y en su caso aprobada y documentada . El objeto que es cambiado se da de baja en la base de datos de configuración , se modifica y luego se da de alta otra vez en su nueva versión .

Para realizar estos cambios , se tiene en cuenta que el ingeniero que realiza los cambios tiene la autorización y además se debe velar porque haya una sincronización en las versiones ( no haya partes del código que utilicen una versión y partes que utilicen otra ) .

7 . 2 . 4 Reingeniería del software

El cambio es algo inevitable , por lo que el mantenimiento del software es una tarea a tener en cuenta .

Hay 4 tipos de mantenimiento :

- Mantenimiento adaptativo : Consiste en la continua adaptación a los cambios que se realizan durante todo el ciclo de vida .

- Mantenimiento correctivo : Se refiere a los cambios producidos como consecuencia de la introducción de errores .

- Mantenimiento de perfeccionamiento o mejoras : Consiste en todos los cambios que se producen para optimizar y mejorar el software .

- Mantenimiento preventivo o reingeniería : Consiste en anticipar las necesidades futuras antes de que ocurran .

Para realizar la reingeniería ( que lleva incluso años ) se debe estudiar perfectamente el software a remodelar , los medios de que se disponen , hacer algunas veces una ingeniería inversa ( cuando no se dispone de suficientes especificaciones ) , reestructurar el código , reestructurar los datos , etc…

7 . 2 . 5 Ingeniería inversa

Consiste en a partir de código , ir subiendo en el nivel de abstracción has comprender perfectamente lo que hace el código ( el objetivo es llegar al menos a la fase de diseño ) . Es una tarea difícil cuando no imposible .

Las tareas de la ingeniería inversa son :

- Reestructuración del código : Se limpia y ordena el código . De forma que afloren las estructuras .

- Extracción de abstracciones : Se extrae información del procesamiento , de la interfaz y de la base de datos .

- Refinamiento y simplificación : Se debe modificar la estructura ( no la arquitectura ) del diseño de los diferentes módulos para adaptarla a futuros cambios y a que sea más legible . También se deben reestructurar los datos para optimizarlos y hacerlos más comprensibles .

7 . 2 . 6 Ingeniería directa

Antes de esperar a que se solicite un mantenimiento del software , se debe realizar siempre que haya previsiones que nos digan que antes o después será necesario realizarlo . De esa manera nos anticipamos y además sacamos versiones mejoradas .

Se puede y debe de hacer ingeniería directa para aplicaciones antiguas no orientadas a objetos y para aplicaciones con interfaz desfasado .

7 . 3 Recopilación y organización de documentación

7 . 3 . 1 Tipos de documentos

Hay tres tipos :

- Dirigidos a usuarios

- Dirigidos al mantenimiento

- Dirigidos al desarrollo

7 . 3 . 2 Manual de usuario

Es necesario que el usuario sepa cómo se maneja el programa ,cómo se introducen los datos , interpretar los mensajes de error . Debe ser un tutorial o manual de referencia . Hay que tener en cuenta a quién va destinado el manual .

Es necesario indicar la manera de instalar el software , posibles configuraciones , lista de posibles errores , etc…

7 . 3 . 3 Manual del sistema

Se debe documentar todo el proceso de construcción del sistema , sobre todo para que el mantenimiento futuro sea posible y sencillo .

Los contenidos son :

- Descripción general del sistema

- Arquitectura general del sistema

- Especificaciones de los módulos

- Especificaciones de los procesos

- Especificaciones de programación

- Especificaciones de los datos

7 . 3 . 4 Manual de mantenimiento

Debe contener :

- Documentación del sistema

- Librerías del sistema

- Modelo de pruebas del sistema

- Material de capacitación

- Instrucciones de soporte a usuarios

Capítulo 8 . Metodologías de desarrollo

8 . 1 Proceso unificado de Racional

Su finalidad es convertir las especificaciones que da el cliente en un sistema software . Sus características con :

- Está basado en componentes . Los componentes se conectan entre sí por interfaces ( métodos ) .

- Utiliza UML .

- Dirigido por casos de uso .

- Centrado en la arquitectura .

- Ciclo de vida iterativo e incremental .

Los casos de uso representan los requisitos funcionales del sistema desde el punto de vista del usuario . Los casos de uso se usan como guía para el proceso de diseño , implementación y pruebas .

El proyecto se divide en una serie de partes o mini-proyectos . Cada parte es una iteración . En cada iteración se trata un conjunto de casos de uso y los riesgos más importantes .

El proceso unificado es una serie de ciclos y al final de cada uno de ellos se obtiene una versión del producto . Las fases de cada ciclo son :

- Inicio : Se describe el producto final .

- Elaboración : Se especifica en detalle la mayoría de los casos de uso y se diseña la arquitectura del sistema .

- Construcción : Se construye el sistema desarrollando todos los casos de uso .

- Transición : Versión beta y pruebas del producto por los usuarios .

Cada fase termina con un hito en el que hay disponibles una serie de artefactos ( modelos o documentos desarrollados hasta cierto punto ) .

El producto terminado puede incluir requisitos , casos de uso , especificaciones funcionales y casos de prueba . Para terminar un ciclo, se deben obtener estas representaciones :

- Modelo de casos de uso .

- Modelo de análisis .

- Modelo de diseño .

- Modelo de implementación .

- Modelo de despliegue .

- Modelo de prueba .

- Una representación de la arquitectura .

Los casos de uso son los encargados de la obtención de casi todo el producto . La arquitectura es también un factor determinante . La arquitectura es un conjunto de representaciones del sistema ; cada representación se llama vista .

En la primera iteración se hace un diseño de alto nivel en capas ( cada capa es un subsistema a gran escala ) ; se le llama arquitectura de capas . Después se escogen unos pocos casos de uso importantes y se crea una arquitectura estable para después utilizar el resto de casos de uso .

Se ha utilizado el ciclo de vida iterativo e incremental para poder gestionar desde el principio los riesgos , obtener una arquitectura general muy pronto , poder cambiar según las necesidades de requisitos , poder anticiparse a los fallos y aprender rápidamente todo el equipo de desarrolladores .

Cada iteración da como resultado una serie de documentos y programas que se llama línea base .

Se utilizan los siguientes artefactos :

- Modelo de casos de uso .

- Actor .

- Caso de uso .

- Descripción de la arquitectura .

- Glosario .

- Prototipo de interfaz de usuario .

En la fase de análisis se da una visión interna del sistema ( los casos de uso la dan externa ) .

8 . 2 Método extrema programming

Es un método orientado a objetos . Se basa en la comunicación continua con el cliente y en la simplicidad . Se programa por parejas , mientras uno escribe código , el otro lo prueba y luego se cambian los papeles . Es una metodología muy rápida de desarrollo . Sus características son :

- Permite introducir o cambiar requisitos de un modo dinámico .

- Aparecen versiones rápidas con parte de los requisitos .

- Para proyectos pequeños o medianos .

- Para proyectos con alto riesgo .

- Iterativo e incremental .

Desventajas :

- Comunicación continua con un usuario cualificado .

- Poca documentación .

La documentación se hace mediante documentos cortos llamados historias de usuario ; parecidas a los casos de uso pero las hacen los usuarios . Son cortas y sin tecnicismos y describen un requisito del sistema . Como las hacen los usuarios , pueden tener imprecisiones .

Antes de hacer una versión , se planifica en detalle ( sobre todo en su duración ) . El cliente es el que dice qué quiere que aparezca en cada versión .

Se utilizan las tarjetas CRC y se crea en papel una simulación de lo que hace el sistema con las CRC’s .

Cada iteración se planifica en una reunión previa .

Como el sistema se va haciendo a base de pequeños trozos , hay que hacer pruebas de integración cada poco tiempo para poder detectar los posibles errores ( que no se han detectado en las pruebas de unidad ) .

Para las pruebas de unidad , se deben probar cada una de las clases y subclases . Las pruebas se deben diseñar antes de codificar . Antes de guardar un módulo en el almacén , hay que haberlo probado antes y hay que acompañarlo de la batería de pruebas . Todo el que quiera modificar un trozo de código , debe de pasar las pruebas antes de incluirlo en el almacén .

Por último , se pasan los test de aceptación , que los diseña el cliente . Cada historia de usuario debe tener un test de aceptación .

Los conceptos fundamentales son :

- Reuniones diarias .

- Corrección por cualquiera ( previo paso de los test de pruebas ) .

- Programación por parejas .

- Programación de partes distintas por personas distintas para que nadie sea imprescindible en el proyecto .

8 . 3 Métrica 3

Es una metodología oficial de la administración .

Admite el desarrollo estructurado y el de objetos . Tecnología cliente/servidor e interfaces gráficas de usuario .

Todo el proceso se divide en procesos principales , cada uno de ellos en actividades , cada una de ellas tiene una descripción y una tabla de tareas a realizar . Cada tarea tiene una descripción y define una serie de productos que necesita de entrada , las salidas , las prácticas para realizar la tarea y los participantes .

8 . 4 Métodos de software libre : “catedral” versus “bazar”

8 . 4 . 1 La catedral

Es el método más utilizado . Sus características son :

- El software de gran tamaño se construye con una serie de expertos que planifican el trabajo y que se comunican los justo entre sí .

- Poco personal pero muy cualificado .

- Versiones sólo al final de proyecto .

- Los errores pasan pruebas sólo al final ( por lo que no se sacan versiones previas por tener muchos errores ) .

- El código fuente es secreto .

- La organización es piramidal .

- El jefe de proyecto debe ser un gran diseñador .

8 . 4 . 2 El bazar

Sus características son :

- La idea inicial es difusa .

- Mucha gente implicada .

- Se publican versiones aunque incompletas .

- Los errores se encuentran fácilmente por el gran número de personas implicadas .

- Código abierto .

- La organización es difusa aunque con unas normas para participar .

- Hay un coordinador capaz de saber el código válido y descartar el no válido .

Capítulo 9 . Herramientas de desarrollo y validación