## Slide 1: Gestão de Projetos
Universidade Paulista
Prof. Fernando Araújo

## Slide 2: Introdução
Projetos
  não são executados apenas na área de desenvolvimento de software:
    são executados em todas as áreas da economia
  representam um conjunto de esforços complexos interdependentes
  exigem elevado esforço de gerenciamento
  termo não possui um significado único
    é geralmente relacionado com o conjunto de planos, especificações e desenhos de engenharia
  são definidos como um conjunto de atividades interdisciplinares, interdependentes, finitas, não repetitivas
  visam a um objetivo claro com cronograma e orçamento preestabelecidos

## Slide 3: Outras Definições
Atividades
  conjunto mínimo de esforços para os quais é possível:
    definir responsabilidades;
    alocar recursos; e,
    controlar custos, de forma a gerenciar sua execução
Atividades interdependentes:
  as atividades componentes de um projeto não possuem unicamente uma relação linear na ordem de execução:
  não são executadas apenas em série, mas também paralelamente
Atividades finitas, não repetitivas:
  possuem um início e um fim bem definidos no tempo, e não se repetem
  projeto - comportamento dinâmico
  existência de um ciclo de vida

## Slide 4: Projetos Características (1)
Objetivo específico e mensurável
  o projeto termina quando atende com sucesso seu objetivo
Estrutura de tempo específica
  sucesso quase sempre medido pela conclusão dentro do prazo
Usam recursos
  pessoas, dinheiro, maquinário, materiais, etc.
  eficiência do uso desses recursos é outra medida de sucesso de um projeto
Consistem em etapas interdependentes, embora individuais, chamadas atividades
  o atraso ou estouro de orçamento de uma atividade, geralmente afeta as demais e também a programação geral.

## Slide 5: Projetos Características (2)
São dinâmicos
  podem durar meses ou anos
  tendem a crescer, mudar e se comportar de forma imprevisível
    o gerente de um projeto precisa permanecer alerta para o progresso e as extravagâncias do projeto, caso contrário, nunca atingirá os objetivos
A documentação e a comunicação são as principais ferramentas de controle de um projeto

## Slide 6: Gerenciamento de Projetos
Gerenciamento de Projetos
  disciplina que examina a natureza dos projetos e oferece maneiras de controlar o seu progresso:
    controlar o progresso não é documentar passivamente os freqüentes e prováveis atrasos ou estouro de recursos
    é atuar proativamente e ou corretivamente para evitar os desvios / conflitos
  tenta organizar e sistematizar os procedimentos de um projeto
    a fim de minimizar o número de surpresas que possam ocorrer

## Slide 7: Ciclo de Vida de um Projeto (1)
Fase 1 - Identificação do problema
  Definição do escopo do projeto
  Análise do meio ambiente e delimitação da área de atuação
  Desenvolvimento de alternativas para a solução do problema
Fase 2 - Planejamento preliminar
  Estimar, para cada alternativa de solução:
    os custos, tempos e benefícios
  Seleção da melhor alternativa
Fase 3 - Planejamento final
  Definição da melhor alternativa
  Repetição das estimativas da fase anterior, com um nível maior de precisão e detalhamento

## Slide 8: Ciclo de Vida de um Projeto (2)
Fase 4 - Execução do projeto
  As atividades planejadas anteriormente entram em execução
  Os procedimentos de controle são iniciados
Fase 5 - Teste e operação
  Teste e avaliação do sistema
  Detecção e correção de possíveis falhas de planejamento:
    no dimensionamento de recursos e tempo
    na dinâmica de operação
Fase 6 - Controle
  Não é uma fase cronológica
  Ações contínuas em todas as fases do projeto
  Detecção de desvios de planejamento
  Atuação para correção dos desvios

## Slide 9: Problemas Freqüentes em Projetos (1)
Efetividade limitada
  Por falta de controle de qualidade
  Produzem sistemas com qualidade aquém dos requisitos exigidos
Resultados não relacionados com as necessidades reais
  Preocupação excessiva dos participantes do projeto com a solução do problema do ponto de vista técnico
  Sistema resultante desvinculado dos objetivos que se pretendia atingir
  Isso ocorre por falta de:
    uma definição clara do problema
    controle e avaliação convenientes

## Slide 10: Problemas Freqüentes em Projetos (2)
Atrasos sérios nos cronogramas
  Por falta de conveniente de controle de progresso
  Podem ocorrer atrasos nos projetos, muitas vezes tornando-os obsoletos
Custos excessivos
  Por falta de uma estrutura adequada de estimativa e controle de custos
  Projeto costumam superar, em muito, seus orçamentos iniciais
Má direção
  Por falta de inexistência de um sistema de informações conveniente
  O gerente de projetos não dispõe, em tempo útil, dos dados necessários às ações requeridas ao andamento das atividades

## Slide 11: Principais Fatores que Levam um Projeto a Falhar
Subestimar a complexidade do projeto
Insuficiência de acesso às informações
Falta de medidas de controle de projetos
Mudanças constantes de requisitos
Estratégia de implementação insuficiente
Uso de software de gerenciamento de projetos como se fosse a solução
Diferentes expectativas entre contratante e fornecedor
Não uso de atitude do tipo ganha-ganha
Falta de liderança, comprometimento e patrocínio
Não visão de oportunidade de novos negócios ou projetos - sucessivas expansões do mesmo projeto indefinidamente ou por mais tempo do que o necessário

## Slide 12: Principais Fatores de Risco de Projetos de Software (1)
Cliente:
  Indisponibilidade do cliente
  Falta de comprometimento formal
  Atrasos nos compromissos agendados
Complexidade do Projeto:
  Projeto envolvendo novas tecnologias
  Necessidade de interação entre sistemas
  Alto nível de complexidade técnica
Equipe:
  Não familiarizada com ferramentas
  Concentração do conhecimento dos membros
  Inexperiente
  Rotação de pessoal
  Não familiarizada com o negócio do cliente
  Não familiarizada com o processo da organização
  Não familiarizada com os métodos de engenharia de software
Gerência de Projetos:
  Pressão excessiva de prazo

## Slide 13: Principais Fatores de Risco de Projetos de Software (2)
Infra-estrutura:
  Baixo desempenho das ferramentas disponíveis
  Indisponibilidade da equipe de suporte
  Indisponibilidade do ambiente
Organizacional:
  Envolvimento dos membros com vários projetos simultâneos
  Eventual redução de mão-de-obra da equipe
  Rotação de recursos por alteração de prioridades
  Projeto motivado por questões políticas
Requisitos:
  Mudanças contínuas de requisitos
  Mudança de escopo do projeto
Processo:
  Repositório de projetos e controle de configuração inadequados
  Metodologia de estimativa de custos inadequada
  Padrões, políticas e metodologias de engenharia de software inadequados

## Slide 14: Principais Fatores de Risco de Projetos de Software (3)
Gerente do projeto:
  Gerente inexperiente
  Comunicação ineficiente
  Baixa produtividade
  Riscos advindos de tais fatores:
  Atraso no projeto
  Comprometimento da qualidade
  Estouro de orçamento
  Cancelamento do projeto
  Insatisfação do cliente

## Slide 15: Estatísticas sobre Projetos que Falham (Medina, 2003)
Mais de 30% dos projetos são cancelados antes de serem completados
Mais de 70% dos projetos falham na entrega das funcionalidades esperadas
Em média:
  estouro de orçamento em mais de 189%
  extrapolamento de 222% em relação ao cronograma previsto
Os seguintes fatores ajudam:
  Falta de informações dos usuários - 12,8%
  Requisitos / especificações incompletos -12,3%
  Ausência de gerência de mudanças e especificações - 11,8%

## Slide 16: Requisitos Para um Projeto Bem Sucedido (1)
Conjunto claro de produtos (entregáveis) e metas bem claras.
Identificou-se os produtos e as datas esperadas para as suas entregas?
Existe um patrocinador? que realmente deseja que o projeto seja realizado?
As pessoas e os recursos financeiros estão disponíveis?
Forte liderança na condução do projeto
  seleção da pessoa certa p/ gerente
  gerente com apoio do patrocinador e dos principais envolvidos
Gerente com experiência anterior em projetos de magnitude similar

## Slide 17: Requisitos Para um Projeto Bem Sucedido (2)
Na dimensão de pessoas, são importantes:
  habilidades
  experiência
  conhecimento
  atitude
Na dimensão de métodos, são importantes:
  metodologia
  ferramentas
  uso de técnicas e instrumentos de gerenciamento de projetos
Na dimensão da estrutura da organização, são importantes:
  as políticas
  a maturidade em gerência de projetos
  importância dada aos gerentes de projetos (salários, incentivos, treinamentos, etc.)

## Slide 18: Referências Bibliográficas
BARROSO, Rômulo. Introdução a Projetos - Planos de Aula. Disponível em <http://www.analisenoiteb.hpg.ig.com.br/Aula%2001-%20Introdu%E7%E3o%20a%20Ger%20Projetos.doc> Acesso em 24/02/03.
CARNEIRO, Margareth Fabíola dos Santos. Metodologia de Gerenciamento de Projetos. Disponível em <http://www.pma.com.br/pdf/ARTIGO-metodologia.pdf>. Acesso em 24/02/03.
MARMEL, Eliane. Microsoft Project 2002 - A Bíblia. Rio de Janeiro: Campus, 2.002. p. 3
MEDINA, Maurício. Os requisitos e o sucesso do seu projeto. Artigo da coluna “Ciclo de Desenvolvimento” do site MSDN Brasil. Disponível em <http://www.msdnbrasil.com.br/colunas/ciclo/>. Acesso em 11/03/03.
PINHO, Viviane; MENDONÇA NETO, M. Análise do tratamento de riscos em projetos de software de uma organização. Artigo em PDF. Disponível em <http://www.sbbd-sbes2005.ufu.br/arquivos/19-%209560.pdf>. Acesso em 20/02/06.